

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 17/09/14 |
| HORA: | 9:00 pm |
| LUGAR: | Facultad de estadística e Informática |
| Puntos a tratar: | Revisión y cambio del modelo ER de Diana  Revisión del plan de proyecto realizado por todos  Revisión de casos de uso Juan Marcelo y Jovany |
| Acuerdos: | * Próxima revisión de avances viernes 19/09/14 * Revisión de los casos de uso |
| Actividades: | Jovany realizo la revisión de sus casos de uso, se presentaron acuerdos de avances del plan de proyecto a entregar. Diana realizó la modificación del modelo E-R |
| Asistentes: | Diana Karen Guevara Espíritu  Juan Marcelo Luvián Mendoza  Raúl Jovany Mezura García  Daniel Jiménez |
| Próximas entregas: | Mejoras del plan de proyectos |



|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 19/09/14 |
| HORA: | 14:30 am |
| LUGAR: | Facultad de estadística e Informática |
| Puntos a tratar: | Mejoras al plan de proyectos  Actualización del plan de proyectos a entregar  Diagrama de Gantt  Información Red de actividades |
| Acuerdos: | * Próxima revisión de avances miercoles 24/09/14 * Revisión de modelo E-R realizado por Diana |
| Actividades: | Diana renovó la cardinalidad empleada en su modelo E-R identifico nuevos atributos y los agrego al mismo.  Juan Marcelo corrigió el caso de uso de agenda, actualizo los datos del plan del proyecto en las especificaciones de equipos  Actualizo el diagrama de Gantt.  Jovany realizo sus casos de uso. |
| Asistentes: | Diana Karen Guevara Espíritu  Juan Marcelo Luvián Mendoza  Raúl Jovany Mezura García  Daniel Jiménez |
| Próximas entregas: | Diccionario de datos  Red de actividades  Identificación de la ruta crítica. |