

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 1/10/14 |
| HORA: | 14:30 am |
| LUGAR: | Facultad de estadística e Informática |
| Puntos a tratar: | Reasignar las fechas al diagrama de Gantt  Modificar Hitos en el mismo, realización de la red de actividades y ruta critica |
| Acuerdos: | * Próxima revisión de avances Miércoles 1/10/14 |
| Actividades: | Reasignación de fechas en el diagrama de Gantt y Modificación de Hitos, realizado por Marcelo duración de 2 horas y media |
| Asistentes: | Diana Karen Guevara Espíritu  Juan Marcelo Luvián Mendoza  Raúl Jovany Mezura García |
| Próximas entregas: | Diagrama de actividades - Diana  Ruta crítica - Diana  Terminar la línea del tiempo – Jovany |



|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 3/10/14 |
| HORA: | 14:30 am |
| LUGAR: | Facultad de estadística e Informática |
| Puntos a tratar: | Diagrama de actividades, Ruta Crítica y línea del tiempo |
| Acuerdos: | * Próxima revisión de avances Miércoles 8/10/14 |
| Actividades: | Diagrama de actividades realizada por Diana, duración de 2 horas  Ruta crítica realizada entre Diana y Jovany duración de 1 horas  Línea del tiempo realizada por Jovany duración de 1 horas |
| Asistentes: | Diana Karen Guevara Espíritu  Juan Marcelo Luvián Mendoza  Raúl Jovany Mezura García |
| Próximas entregas: | De acuerdo con la metodología a usar se entregara.  Guion computacional  la cual será realizada por Jovany  Diagrama de casos de uso el cual realizara Marcelo  Plantillas de casos de uso las cuales serán realizadas por el equipo y validadas por el líder del proyecto. |